## Slide 1
최종 프로젝트 기획안
프로젝트명 작성!
○ 훈 련 과 정 명 : (빅데이터분석)머신러닝(MachineLearning)기반의 빅데이터분석과정 A
○ 훈 련 기 간 : 2021-09-08 ~ 2022-01-20 (720시간 / 90일)
○ 팀 명 :
○ 팀 장 : 박준택 | 팀 원 : 김지현, 한재민, 진혜원, 심재진

## Slide 2: INDEX
주제 및 목적(기획의도)
팀원 별 업무 분담
프로젝트 일정 계획
이용 대상자(Target) 및 기대효과

## Slide 3
주제 : 프로젝트 주제
목적(비즈니스 관점에서의 기획의도) :
무엇을 목적으로 프로젝트를 진행하는가?
영화 데이터 분석을 토대로 제작비 예측 모델 작성
영화 산업에 발달에 따른 매출액 증대 및 안정화를 위해
수요를 예측해보기로 하여, 수집한 데이터를 토대로 분석하여
그 결과를 이용해 제작비를 예측하는 모델을 만드는 것을 목적으로 함

## Slide 4
팀원 별 역할 분담
팀장 : 박 준 택
팀원 1 : 김 지 현
■ 담당
-팀장
■ 수행 역할
- 데이터 분석
- 데이터 모델링
팀원 2 : 한 재 민
■ 담당
-팀원
■ 수행 역할
- 데이터 수집
- 데이터 전처리
- PPT 제작
■ 담당
-팀원
-발표
■ 수행 역할
- 데이터 수집
- 데이터 모델링
팀원 3 : 진 혜 원
■ 담당
-팀원
■ 수행 역할
- 데이터 전처리
- EDA 및 시각화
- PPT 제작

## Slide 5
팀원 별 역할 분담
팀원 4 : 심 재 진
■ 담당
-팀원
■ 수행 역할
- 데이터 수집

## Slide 6
활동 내용 일 정 | 1 주 | 2 주 | 3 주
 | 1주차 초반에는 주제선정 및 요구 사항 분석을 완료하고 중반부에 Dataset 수집 계획을 마쳐 업무 분할을 끝내고 Dataset 수집을 시작함 2주차에 수집한 데이터의 전처리를 완료하여 머신러닝을 수행할 수 있는 모델을 만들어 평가를 시작함 수정할 사항이 생기면 계속해서 수정하여 완성도를 높힘 3주차에는 완성한 모델을 토대로 테스트를 진행하고 발표준비를 위한 ppt 완성 및 웹 프로그램으로 만들 수 있도록 진행함 |  | 
프로젝트 일정 계획
Dataset 수집 계획 수립
Data 전처리
주요 변수 기술 통계
변수 선택과 모델링
데이터 전처리
파생 변수 생성
모델링
기획 및 설계
주제 선정/요구 사항 분석
계획기간
완료기간
중요기간
업무 분할
모델 생성/평가
결과물 구현(작성)
인사이트 도출

## Slide 7
이용 대상자 (Target)
기대 효과
영화를 제작하고자 하여 예산 책정을 고민하는 제작사
데이터를 기반한 신뢰도 있는 예산 측정을 통해 제작사의 예산 책정에
큰 도움을 줄 수 있을것이라 기대 됨